|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| risk | Περιγραφή | solution | Κατηγορία |
| Ακαταλληλότητα Λογισμικού | Αυξημένες Απαιτήσεις Συστήματος | Επαναπροσδιορισμός Όρων Σύμβασης | Τεχνολογία |
| Ανεπαρκής Κάλυψη Απαιτήσεων Χρηστών | Λανθασμένη Εκτίμηση/Προσωπικές Απαιτήσεις | Αποφυγή Μέσω Καλύτερης Εκτίμησης | Τεχνολογία |
| Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας | Ασυμβατότητα με Μελλοντικές Τεχνολογίες | Επαναπροσδιορισμός Όρων Συμβολαίου | Τεχνολογία |
| Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων | Απουσία Πρωτοκόλλων Ασφάλειας | Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας | Τεχνολογία |
| Έλλειψη Ομάδας Υποστήριξης | Ανεπάρκεια Υποστήριξης/Συντήρησης | Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης | Τεχνολογία |
| Εξάντληση Πόρων Συστήματος | Αυξημένη Κίνηση Χρηστών | Αύξηση Πόρων Συστημάτων | Τεχνολογία |
| Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων | Ανικανότητα Υποστήριξης Πρωτοκόλλων Τραπεζών | Αποδοχή και Προσαρμογή | Λειτουργικότητα |
| Έλλειψη Εφεδρικών Λύσεων | Περιπτώσεις Αποτυχίας Συστήματος | Outsourcing Ανάθεση | Λειτουργικότητα |
| Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων | Κακή Διαχείριση | Αναθεώρηση Συμβολαίου | Στρατηγική |
| Μείωση Προϋπολογισμού | Αλλαγή Αρχικής Επένδυσης | Επαναδιαπραγμάτευση | Οικονομία |
| Μη Καταρτισμένο Προσωπικό | Αναποτελεσματικότητα Προσωπικού | Πρόσληψη Προσωπικού | Ανθρώπινο Δυναμικό |
| Κυβερνοεπίθεση | Υποκλοπή Αρχείων | Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας | Ανθρώπινο Δυναμικό |
| Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων | Έλλειψη Ενημέρωσης Κοινού | Αποδοχή και Συμβιβασμός | Ανθρώπινο Δυναμικό |
| Έλλειψη Κινήτρων | Μη Παραγωγικό Εργασιακό Περιβάλλον | Επιβραβεύσεις/Κίνητρα | Ανθρώπινο Δυναμικό |
| Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος | Κίνδυνος Ενεργοποίησης Ρήτρας | Αναθεώρηση Χρονοδιαγράμματος | Εκτίμηση |
| Νομικά Ζητήματα | Μηνύσεις, Διαρροή Δεδομένων | Νομικοί Σύμβουλοι | Νόμος |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ακαταλληλότητα Λογισμικού** | | | | | |
| **Α/Α: 1** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Βασίλης | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: 3** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Αυξημένες Απαιτήσεις Συστήματος | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Τεχνολογία | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επαναπροσδιορισμός Όρων Σύμβασης | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ανεπαρκής Κάλυψη Απαιτήσεων Χρηστών** | | | | | |
| **Α/Α: 2** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Ελένη | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Λανθασμένη Εκτίμηση/Προσωπικές Απαιτήσεις | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Τεχνολογία | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Αποφυγή Μέσω Καλύτερης Εκτίμησης | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας** | | | | | |
| **Α/Α: 3** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Θοδωρής | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: 1** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Ασυμβατότητα με Μελλοντικές Τεχνολογίες | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Τεχνολογία | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επαναπροσδιορισμός Όρων Συμβολαίου | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων** | | | | | |
| **Α/Α: 4** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Κυριακή | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: 12** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Απουσία Πρωτοκόλλων Ασφάλειας | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Τεχνολογία | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Έλλειψη Ομάδας Υποστήριξης** | | | | | |
| **Α/Α: 5** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Βασίλης | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Ανεπάρκεια Υποστήριξης/Συντήρησης | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Τεχνολογία | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Εξάντληση Πόρων Συστήματος** | | | | | |
| **Α/Α: 6** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Ελένη | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Αυξημένη Κίνηση Χρηστών | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Τεχνολογία | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Αύξηση Πόρων Συστημάτων | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων** | | | | | |
| **Α/Α: 7** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Θοδωρής | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Ανικανότητα Υποστήριξης Πρωτοκόλλων Τραπεζών | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Λειτουργικότητα | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Αποδοχή και Προσαρμογή | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Έλλειψη Εφεδρικών Λύσεων** | | | | | |
| **Α/Α: 8** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Κυριακή | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Περιπτώσεις Αποτυχίας Συστήματος | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Λειτουργικότητα | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Outsourcing Ανάθεση | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων** | | | | | |
| **Α/Α: 9** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Βασίλης | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Κακή Διαχείριση | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Στρατηγική | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Αναθεώρηση Συμβολαίου | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Μείωση Προϋπολογισμού** | | | | | |
| **Α/Α: 10** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Ελένη | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Αλλαγή Αρχικής Επένδυσης | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Οικονομία | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επαναδιαπραγμάτευση | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Μη Καταρτισμένο Προσωπικό** | | | | | |
| **Α/Α: 11** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Θοδωρής | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Αναποτελεσματικότητα Προσωπικού | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Ανθρώπινο Δυναμικό | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Πρόσληψη Προσωπικού | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβερνοεπίθεση** | | | | | |
| **Α/Α: 12** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Κυριακή | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: 4** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Υποκλοπή Αρχείων | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Ανθρώπινο Δυναμικό | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων** | | | | | |
| **Α/Α: 13** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Βασίλης | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Έλλειψη Ενημέρωσης Κοινού | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Ανθρώπινο Δυναμικό | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Αποδοχή και Συμβιβασμός | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Έλλειψη Κινήτρων** | | | | | |
| **Α/Α: 14** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Ελένη | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Μη Παραγωγικό Εργασιακό Περιβάλλον | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Ανθρώπινο Δυναμικό | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επιβραβεύσεις/Κίνητρα | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος** | | | | | |
| **Α/Α: 15** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Θοδωρής | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Κίνδυνος Ενεργοποίησης Ρήτρας | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Εκτίμηση | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Αναθεώρηση Χρονοδιαγράμματος | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Νομικά Ζητήματα** | | | | | |
| **Α/Α: 16** | | **Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:**  Κυριακή | **Ημερομηνία:**  11/3/2022 | **Προτεραιότητα:**  1 2 3 | |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** | |
| **Περιγραφή Κινδύνου:** Μηνύσεις, Διαρροή Δεδομένων | | | | | |
| **Τύπος:** Σχέδιο Ποιότητα Κόστος    **Επεξήγηση:** Νόμος | | | | | |
| **Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:**  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό | | | **Πιθανότητα:**  Μεγάλη Μεσαία Μικρή | | |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:** | | | | | |
| **Στρατηγική μετριασμού:** | | | | | |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** | | | | | |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Νομικοί Σύμβουλοι | | | | | |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** | | | | | |
| Ημερομηνία: | Δράση: | | | | Κατάσταση: |
| **Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:** | | | **Τρέχουσα κατάσταση:**    Ενεργός Ανενεργός | | |
| **Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:**  17/05/2022 | | |